# WATTSON – Roadmap Final Operațional (Produs Comercial)

Acest document reprezintă roadmap-ul FINAL, unificat și operațional al platformei WATTSON.
El îmbină viziunea inițială cu stadiul real de dezvoltare și definește clar ce este:
- FINALIZAT
- DE IMPLEMENTAT PENTRU LANSARE
- PLANIFICAT PENTRU V2 (AI Vision & Agenți)

Acest roadmap este destinat utilizării comerciale și operaționale.

## 🟢 FINALIZAT – PRODUS DE BAZĂ (WATTSON v1 CORE) ✔

✔ Backend WATTSON Core (FastAPI)

- Calcul complet instalații electrice rezidențiale

- Circuite TEG / TE-CT

- Dimensionare cabluri și protecții

- PDC mono / trifazat cu COP

- Reguli inginerești standardizate

- Endpoint API stabil

📍 Locație:

- main.py (FastAPI)

- Deploy: Railway

- Endpoint: POST /calc-electric

✔ Generare memoriu tehnic

- Structură funcțională

- Date corelate cu calculele

- Text tehnic coerent

✔ Frontend MVP (WATTSON UI)

- Design modern, clean

- Autentificare simplă (MVP)

- Upload planșe drag & drop

- Trimitere date către n8n

📍 Locație:

- index.html

- Hosting: Netlify

✔ Orchestrare workflow

- n8n Webhook

- Legătură UI → Core API

## 🟠 DE FINALIZAT PENTRU COMERCIALIZARE (WATTSON v1.1) ⏳

☐ Standardizare completă ProjectData (input proiect)

- Specificație clară câmpuri

- Validări automate

☐ Separare faze proiect

- DTAC / PT

- Memorii diferite pe fază

☐ Integrare memoriu tehnic profesional (Word → template)

- Structură oficială DTAC + PT

- Text conform practicii reale

☐ Priză de pământ – integrare automată

- Descriere standard

- Apare implicit în memoriu

☐ Export PDF

- Memorii descărcabile

- Denumire automată fișiere

☐ Branding complet WATTSON

- Denumiri API

- Mesaje UI

## 🔴 ROADMAP V2 – AI VISION & AGENȚI (POST-LANSARE)

☐ AI Vision – analiză planșe arhitectură

- Citire PDF/DWG

- Extragere camere, suprafețe, cote

- Detectare tablouri electrice

☐ Agenți specializați

- Agent Planșe

- Agent Normative

- Agent Memorii

- Agent Validare finală

☐ Automatizare desenare instalații

- Generare DWG

- Poziționare prize și iluminat

☐ Management utilizatori

- Conturi reale

- Abonamente

- Istoric proiecte

☐ Audit tehnic

- Trasabilitate calcule

- Jurnal decizii AI